Laporan Deep QA — LaMaSy

Sistem Manajemen Laundry (PWA + Capacitor APK)

Tanggal: 3 Juli 2026 (WIB) · Cakupan: Outlet, HQ, SuperAdmin, Publik/API, audit log

# 1. Ringkasan Eksekutif

- 252 file PHP lolos lint; seluruh halaman outlet ada guard; isolasi tenant & portal bersih (tak ada IDOR / kebocoran antar-tenant/customer).

- Jalur uang & log inti terverifikasi benar: POS, Kas, Piutang (coin idempoten), Loyalty (earn), Midtrans webhook (signature + idempoten + anti-tamper).

- 7 perbaikan fungsional/keamanan + belasan polish UI/UX dikerjakan, ter-deploy, dan diverifikasi.

- Sweep UI/UX mobile final atas 11 halaman sisa: clean, tanpa temuan.

- Data test dibersihkan tuntas (0 sisa). Tenant produksi & seed QA tak tersentuh.

# 2. Temuan & Status

| # | Sev | Deskripsi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medium | hq/checklist.php save/delete tanpa verifyCsrf() (CSRF hole) | Fixed & verified |
| 2 | Medium | hq_guard.logAudit() no-op — aksi HQ tak punya jejak audit | Fixed (infra) & verified |
| 2b | Medium | supplier/promo/pelanggan/struk HQ tak panggil logAudit | Fixed & verified |
| 3 | Low | select-outlet.php POST tanpa CSRF (validasi kepemilikan ada) | Fixed & verified |
| 4 | Minor | no-store header hilang di 8 halaman outlet | Fixed (kini global) |
| 5 | Low-Med | superadmin/banners.php save/delete tak audit | Fixed (verify E2E nunggu login SA) |
| 6 | Low | Badge approval-inbox SSR tak hitung refund deposit | Fixed & verified |

Catatan verifikasi (bukan bug): hq/roles & hq/outlet sudah audit via superadmin_logs; hq/karyawan via helper lokal; hq/investor read-only.

# 3. Perbaikan Fungsional / Keamanan

- CSRF hq/checklist.php — verifyCsrf() di save & delete (token salah ditolak, benar jalan).

- Audit HQ infra — hq_guard.logAudit() menulis ke hl_audit_log (scope tenant, outlet_id NULL, tangkap ref_id).

- Audit 4 halaman HQ — logAudit() di supplier/promo/pelanggan/struk.

- CSRF select-outlet.php — token session + hidden field + verify sebelum ubah outlet.

- no-store header 8 halaman outlet (kemudian dijadikan global di tenant_guard.php).

- Audit SA banners.php — logSuperAdminAction() di save/delete.

- Badge approval-inbox — SSR count ikutkan DepositManager::pendingRefundCount (samakan dgn API).

## 3b. Perbaikan UI/UX (lanjutan)

- Piutang B2B: kartu metrik mobile stack 1-kolom, filter 1-baris scroll, modal select+date custom.

- Layanan: harga auto-separator ribuan, dropdown Satuan/Status custom.

- Banner dashboard: swipe manual ikut jari (sliding track + snap), auto-geser pause saat disentuh.

- Side menu: default grup terbuka; label panjang wrap ke bawah; collapse manual diingat.

- Approval Inbox & Absensi: tab overflow (grid equal-width → flex konten + scroll).

- Empty-state tabel: td[colspan] di hl-stack-mobile dipaksa block + center (global).

- Audit Log: kartu Modul Tersibuk rapi; filter (2 select + 2 date) → custom, lebar seragam mobile.

- Drawer (outlet + HQ): header tak kepotong status bar APK (env(safe-area-inset-top)).

# 4. Cakupan Fungsional — LULUS

## Outlet

- Auth: register 3-step → verify email (token) → login → dashboard.

- Add-outlet trial: 10.000 coin ke outlet, welcome-kit benar di-skip, cascade wilayah + auto kode pos.

- Layanan CRUD; POS order multi-item (matematika diskon/DP benar, pelanggan upsert, DP → kas otomatis).

- Orders: update status-only tidak memicu log palsu 'Layanan diupdate' (regresi aman).

- Kas; Piutang B2B (mark_invoiced idempoten 200 coin, invoice INV/YYYY/MM/NNNN, bayar → kas).

- Loyalty: earn poin dipicu saat status → siap (by design); Inventori mutasi; Karyawan; Mesin; Antar-Jemput.

## HQ

- Dashboard konsolidasi; isolasi tenant benar (tak ada cross-tenant/IDOR); master layanan & role create; CSRF HQ aktif.

## Publik / API

- cek.php verify 4-digit HP (bug lama teratasi); midtrans-webhook (signature + idempoten + anti-tamper); portal customer scope per-pelanggan.

## Log terverifikasi

- hl_audit_log, hl_proses_log (tanpa log palsu), hl_kas (DP + pembayaran piutang auto), coin_ledger (no dobel), hl_loyalty_log (earn).

# 4b. SuperAdmin — Static & Keamanan (LULUS, tanpa login)

- Guard: 31 halaman SA ada proteksi session/sa_guard (0 gap).

- CSRF: semua handler POST SA pakai saVerifyCsrf() (0 gap).

- Impersonate: permission gate + CSRF + POST-only + cegah nesting + log saas_impersonation_log.

- Jalur uang (payments/coin_pricing/packages/billing-config/affiliates): permission + CSRF + audit logSuperAdminAction().

# 4c. Sweep UI/UX Mobile Final (static, 11 halaman)

Halaman: customer, member, deposit, pembelian, mesin, produksi, kurir, outlet-settings, payment-settings, droppoint_manager, kurir-master. Semua vektor defect CLEAN:

- Tabel overflow → tidak ada (daftar berbasis kartu JS).

- Tab bar equal-width → tidak ada.

- select/date native → ditangani global lmx; input type=time → tidak ada di halaman ini.

- Grid kolom fixed / emoji-dobel / width fixed / nowrap container → tidak ada.

Kesimpulan: tidak ada perbaikan yang diperlukan.

# 5. Belum Diuji (butuh input / manual)

| Area | Alasan |
| --- | --- |
| SuperAdmin fungsional (C1–C5) | Butuh login SA; pembuatan akun SA diblok guardrail. Menunggu kredensial. |
| Thermal print, scan kamera, GPS clock-in, swipe banner | Butuh perangkat fisik (manual di HP). |
| Offline order (airplane), referral E2E, notif email/push, checklist wajib-foto | Butuh setup kompleks / device. |

## Backlog Parkir (bukan blocker)

- Voice Order Task 5 — plugin STT butuh build APK baru (server-side sudah live & aman).

- lmx belum menyentuh SuperAdmin (desktop) & input type=time (absensi) — sengaja.

- QRIS + WA gateway masih di-hold (keputusan produk).

# 6. Housekeeping

- Tenant test DeepQA (id 17) dihapus tuntas: 99 baris dari ~90 tabel + tenant row + email_verifications. Diverifikasi 0 sisa.

- Tenant produksi (1) & seed QA (2–10) tak tersentuh.